Projektplan

| Auftraggeber | Silvia Sager; Beat Walter |
| --- | --- |
| Projektleiter | Nicole Sager |
| Autor | Maximilian Seifert; Nicole Sager |
| Klassifizierung | Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich, GEHEIM |
| Status | In Arbeit, Genehmigt |
|  |  |

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28.01.16 | 1.0.0 | Ausfüllung der Projekt Planung, Übersicht über den Projektstatus und den Projektrisiken. | Maximilian Seifert |
| 04.02 | 1.0.1 | Korrektion des Deckblatts & Nachtragung der Projektplanung | Maximilian Seifert |
|  |  |  |  |

# Projektplanung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivität** | **Soll**  **[h]** | **Ist**  **[h]** | **KW 05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **KW 25** |
| Planung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Initialisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzept Ausarbeitung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Design Planung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datenbank Planung & Realisierung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Design Realisierung & Datenbank auslese & Anfrage Formular (backend) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Login & Registration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Update / Korrektionen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Letzte Korrektionen / Reserve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschlusstest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testen/Schlussbericht |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Präsentation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Übersicht über den Projektstaus

| Bereich | Status | Problem | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbeurteilung | Grün | Momentan keine Probleme | - |
| Termin | Gelb | Termine wurden bis jetzt eingehalten | - |
| Kosten | Grün | *Es stehen für das Projekt keine Kosten an.* | *-* |
| Personalaufwand | Grün | Bisher alle Gesund und keine Anzeichen von Krankheiten | - |
| Ergebnisse | Grün | Alle Dokumente abgeschlossen | - |
| Projektziele | Grün | Klar definiert | - |

Legende: Grün: Projekt auf Kurs, Gelb: Projekterfolg gefährdet, Rot: Projekterfolg stark gefährdet

Gesamtbeurteilung:

Momentan sind wir auf Kurs, es sieht danach aus als könnten alle Termine ohne Probleme eingehalten werden. Was den Programmieraufwand betrifft werden wir falls wir nicht alles in der Schule schaffen zuhause weiter daran arbeiten, dies sollte jedoch auch kein Problem sein da wir bereits ähnliche Webseiten Programmiert haben.

# Projektrisiken

| **Nr** | **Beschreibung des Risikos** | **Auswirkungen** | **A** | **EW** | **RZ** | **Massnahme** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wir könnten vergessen, jedes Mal das gemachte zu Dokumentieren. | Dokumentation ist unvollständig. | 2 | 2.5 | 5 | Gegenseitiges überprüfen ob die Dokumentation erledigt worden ist. |
| 2 | Zu viele Einschränkungen auf dem Server von Silvia Sager | Website kann nicht online gehen | 2 | 1 | 2 | Überprüfen mit Silvia in der Freizeit. |

*A: Auswirkungsgrad, EW: Eintretenswahrscheinlichkeit, RZ: Risikozahl*

**Bewertungsskalen**

| **Auswirkungsgrad** | | | |  | **Eintretenswahrscheinlichkeit** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bewertung** | **Auswirkung auf  Projektergebnis** | **Auswirkung auf  Termin** | **Auswirkung auf  Kosten** |  | **Bewertung** | **Beschreibung** |
| 1 = niedrig | *Geringfügige Mängel* | *bis 1 Woche,  bzw. geringfügig* | *keine* |  | 1 = niedrig | *unwahrscheinlich, bzw. unter 20%* |
| 2 = mittel | *Wesentliche Mängel* | *1-3 Wochen  bzw. wesentlich* | *5-20% bzw. wesentlich* |  | 2 = mittel | *mässig wahrscheinlich, bzw. 20-50%* |
| 3 = hoch | *Gravierende Mängel* | *über 3 Wochen  bzw. gravierend* | *über 20% bzw. gravierend* |  | 3 = hoch | *hoch wahrscheinlich, bzw. über 50%* |